| Matriz de riesgos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Riesgos | Descripción | Probabilidad | Impacto | Solución (Mitigación) |
| cronograma se vea afectado | si las actividades no se ejecutan dentro de los plazos establecidos, lo que puede generar retrasos y acumulación de tareas. ya que el desarrollo del software incluye varias etapas como análisis, diseño, pruebas e implementación, | Alta | Alto | Organizar tareas, establecer prioridades y hacer seguimiento constante al proyecto. |
| software presente errores en la integración de datos | el software presente errores en la integración de datos, debido a que debe conectarse con información de instructores, ambientes, fichas y disponibilidad, lo que podría afectar su funcionalidad. | Media | Alto | Realizar pruebas y validaciones para asegurar la correcta integración de datos. |
| asignación automática dependa de la calidad de los datos cargados, | La asignación automática depende totalmente de la calidad de los datos cargados (disponibilidad de instructores, ambientes, jornadas, etc.). | Alta | Alto | Validar y revisar la información antes de ingresarla al sistema. |